IHK Region Stuttgart

Abschlussprüfung Sommer 2026

Fachinformatiker Systemintegration

Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit

Inventarverwaltungssystem

Abschlussprojekt zur IHK-Abschlussprüfung

Konzeption und Implementierung einer relationalen Datenbankstruktur zur Inventarisierung und Verwaltung von Physischen Geräten einschließlich einer PHP basierten Webanwendung

Prüfungsbewerber:

Jamie Henselmann

Engelsburgweg 5

78628 Rottweil

Ausbildungsbetrieb:

RST Veolia GmbH & Co. KG

Benzstraße 32

71083 Herrenberg

Inhalt

1 Einleitung	3

1.1	Das Projektumfeld	3

1.2	Projektziel	3

1.3	Projektabgrenzung	3

1.4	Abweichung vom Projektantrag	3

2	Projektplanung	4

2.1	Projektphasen und Zeitplanung	4

2.2	Eingesetzte Systemumgebung	4

3	Analysephase	5

3.1	Durchführung der IST-Analyse	5

3.1.1 Aktueller Stand	5

3.1.2 Identifizierte Schwachstellen	5

3.2	Anforderungsdefinition (SOLL-Zustand)	5

3.2.1	Funktionale Anforderung an das System	5

3.2.2	Die zu erfassenden Inventardetails	6

A Anhang	7

A.1 Detaillierte Zeitplanung	7

## 1 Einleitung

## Das Projektumfeld

Das Projekt für die Implementierung einer relationalen Datenbankstruktur zur Inventarisierung und Verwaltung von den physischen Geräten im Unternehmen, wird in der Firma RST Veolia GmbH & Co. KG(RST) in Herrenberg durchgeführt. Die RST ist ein Entsorgungsfachbetrieb für alle anfallenden Werkstattabfälle.

Die RST-Veolia GmbH & Co.KG beschäftigt am Standort Herrenberg ungefähr 30 Mitarbeiter. Die IT-Abteilung des Unternehmens besteht aus zwei Personen, weshalb man auf einen effizienten Arbeitsalltag angewiesen ist.

## Projektziel

Das Ziel des Projektes ist die Erstellung, Einrichtung und die Konfiguration sowie Integration eines webbasierten Inventarverwaltungssystem, dieses Inventarverwaltungssystem wird in die schon bestehende IT-Infrastruktur des Unternehmens eingebaut. Die bisherige Inventarverwaltung über Excel Tabellen soll durch eine Zentral erreichbare Webanwendung abgelöst werden, diese Anwendung läuft über einen internen Apache Webserver und die Daten werden in einer Maria DB gespeichert.

Neben der Integration umfasst das gesamte Projekt auch die Einrichtung einer kleinen PHP-Webanwendung. Diese PHP-Webanwendung soll das Anlegen von Inventarartikeln des Unternehmens vereinfachen und eine Effizienz Steigerung bieten. Außerdem soll durch die Anwendung die Fehleranfälligkeit der gesamten Verwaltung minimiert werden. Darüber hinaus soll das System eine eindeutige Zuordnung der Inventarartikel über Barcodes ermöglichen, sodass die benötigten Daten über den Artikel schnell und einfach abgerufen werden können, dies soll verhindern das die Excel Tabelle oder das System erst geöffnet werden muss um dann den Artikel zu suchen, sondern man muss nur den Barcode scannen und dann kann man sehen was der Artikel für Spezifikationen besitzt.

## Projektabgrenzung

Der Umfang des Projektes ist von der IHK Region Stuttgart auf 40 Stunden festgelegt. Das Projekt beinhaltet die Konfiguration, Integration und die Einrichtung einer webbasierten Inventaranwendung in die schon bestehende IT-Infrastruktur des Unternehmens

Teil des Projektes ist die Erstellung der DB-Struktur, sowie die Einrichtung der PHP-Webanwendung mit der integrierten Barcode Generierung sowie das Erstellen und Konfigurieren des GitHub- Repository.

Kein Teil des Projektes ist die Datenmigration der schon bestehenden Excel Tabellen sowie eine Integrierung einer Benutzerverwaltung.

## Abweichung vom Projektantrag

Im Ursprünglichen Projektantrag wurde XAMMP als alleinstehende Systemumgebung definiert. Im Verlauf des Projektes wurde jedoch festgestellt, dass es für den Fachinformatiker Systemintegration sinnvoll wäre zusätzlich zu XAMMP die Anwendung in einer Docker Umgebung bereitzustellen. Diese Entscheidung wurde getroffen, da eine Docker Umgebung viel Wartungsärmer ist und dies somit die Integrierung in die bestehende IT deutlich erleichtern wird. Die Umgebung XAMMP wird jedoch im Projekt nicht entfernt, sondern lediglich um den Docker ergänzt.

# Projektplanung

## Projektphasen und Zeitplanung

Die untenstehende Tabelle zeigt die voraussichtliche Zeitplanung des gesamten Projektes. Die ganzen Tätigkeiten werden parallel zu dem regulären Arbeitsgeschäft im Unternehmen durchgeführt.

| Projektphase | Geplante Zeit |
| --- | --- |
| Analyse & Anforderungsaufnahme & DB definieren | 3,5 Std. |
| Datenbankdesign | 4,0 Std. |
| Implementierung Datenbank | 10,5 Std. |
| PHP-Webanwendung | 12,5 Std. |
| Test, Dokumentation & Abnahme | 9,5 Std. |
| Gesamt | 40,0 Std. |

→ Siehe Anlage: A.1 – Detaillierte Zeitplanung mit Einzelschritten

## Eingesetzte Systemumgebung

| Komponenten | Beschreibung |
| --- | --- |
| Docker | Ein Docker ist eine Kapselung aller Dienste in die isoliert liegenden Container. Außerdem wird durch den Docker eine reproduzierbare Systemumgebung bereitgestellt, die überall gleichläuft. |
| XAMMP | Lokale Entwicklungsumgebung, diese stellt Apache, MariaDB und PHP sofort und gebündelt zur Verfügung. |
| Apache http Server | Webserver, dort wird die PHP-Webanwendung für das Interne Netz der Firma bereitgestellt |
| MariaDB | Das Datenbankmanagementsystem um alle Inventardaten sauber zu speichern |
| phpMyAdmin | Administratoroberfläche für die MariaDB |
| PHP | Skriptsprache die die Anfragenverarbeitet und die Anwendung bereitstellt |

# Analysephase

In dieser Phase wird als erstes der aktuelle IST-Zustand von der bestehenden Inventarverwaltung festgehalten. Danach wird der angestrebte SOLL-Zustand und die Definition der Felder für die DB definiert.

## Durchführung der IST-Analyse

Gemeinsam mit dem Ausbilder wurde die aktuelle IST-Situation der Inventarverwaltung analysiert und die Schwachstellen der aktuell bestehenden Excel-Tabellen definiert.

### 3.1.1 Aktueller Stand

Aktuell werden alle Inventardaten ausschließlich in einer Excel-Tabelle erfasst und festgehalten. Die in der Excel-Tabelle erfassten Gerätekategorien sind:

- PCS/Laptops (Arbeitsplatzrechner)

- Monitore . Drucker

- Zubehör (Dockingstationen, Handhelds, sowie alle Artikel unter 100 €)

- Netzwerkkomponenten (Server, USV, Switch, Firewall, Telefonanlage, Beamer)

Außerdem werden für jeden Artikel in der Tabelle noch eine Inventarnummer, Bezeichnung, Anschaffungsdatum, Anschaffungswert, Garantielaufzeit, Seriennummer und der Ort wo der Artikel steht erfasst.

Der gesamt Umfang der Excel-Tabelle beträgt: 30 Arbeitsplätze, 1 Serverraum, 20 Partnerfirmen mit RST-Hardware sowie 1 Archiv.

### 3.1.2 Identifizierte Schwachstellen

| NR | Schwachstelle |
| --- | --- |
| SW-01 | Die Änderungsverfolgung ist sehr aufwendig, da pro Eintragszeitpunkt der aktuelle Mitarbeiter für den Artikel manuell hinterlegt oder aktualisiert werden muss. |
| SW-02 | Bei einer falschen Eingabe in die Liste entsteht sehr schnell eine Datenkorruption. Um diese zubeheben muss man mehrere Excel Tabellen miteinander abgleichen. |
| SW-03 | Nach jeder Änderung muss manuell eine neue Datei erstellt werden. Dies dient dazu um eine Datenhistorie zu erstellen |
| SW-04 | Die Inventaretiketten für die einzelnen Artikel müssen manuell erstellt werden |
| SW-05 | Eine Parallele Bearbeitung von der Inventars liste durch mehrere Benutzer gleichzeitig ist aktuell nicht möglich |

## Anforderungsdefinition (SOLL-Zustand)

Auf der Basis von der soeben erstellen Ist-Analyse wurde nun mit dem Ausbilder die funktionalen Anforderungen an das neue System definiert und festgehalten

### Funktionale Anforderung an das System

- Multi-User-Fähigkeit: Dadurch soll es möglich sein, dass mehrere Benutzer gleichzeitig das System nutzen können

- Automatische Historie: Jede Änderung an einen Eintrag wird automatisch festgehalten daraus wird am Ende dann eine Historie erstellt.

- Etikettierung: Das System soll automatisiert die Inventaretiketten für die im System ausgewählten Artikel erstellen

- Barcode: Die Inventarartikel sollen eindeutige Barcodes bekommen, damit diese schnell und einfach identifiziert und zugeordnet werden können

- Zeitgemäßes Interface mit aktueller DB-Struktur.

### Die zu erfassenden Inventardetails

Das neue System soll neben den bisherigen Informationen zusätzlich folgende Felder erfassen: Lieferant

# A Anhang

## A.1 Detaillierte Zeitplanung

| Phase | Tätigkeit in der Phase | Geplante Zeit | Benötigte Zeit |
| --- | --- | --- | --- |
| Analysephase | IST-Analyse durchführen | 0,5 Std | 0,5 Std. |
| Analysephase | Anforderungsdefinition erstellen | 0,5 Std. | 0,5 Std. |
| Analysephase | Gerätekategorien festlegen | 0,5 Std. | 0,5 Std. |
| Analysephase | Datenbank definieren (Felder, Typen,…) | 0,5 Std. | 0,5 Std. |
| Doku Teil 1 | Doku für die Analysephase schreiben | 1,5 Std. | 1,25 Std. |
| Datenbankdesign | ER-Diagramm erstellen | 1,5 Std. | 1,5 Std. |
| Datenbankdesign | PK und FK festlegen | 0,5 Std. | 0,5 Std. |
| Doku Teil 2 | Doku für das Datenbankdesign schreiben | 2 Std. | 2 Std. |
| Datenbankimpl. | Datenbank über phpMyAdmin erstellen | 0,5 Std. | 0,5 Std. |
| Datenbankimpl. | SQL-Script Schreiben | 3 Std. | 3 Std. |
| Datenbankimpl. | Testdateneinpflegen | 2 Std. | 1,5 Std. |
| DOKU Teil 3 | Doku über Datenbankimpl. Schreiben | 4 Std. | 4 Std. |
| PHP-Webanwendung | Login und Sessioverwaltung bauen | 2,5 Std. | 1 Std. |
| PHP-Webanwendung | Dashboard und Navigation bauen | 2 Std. | 2 Std. |
| PHP-Webanwendung | Inventar anlegen (Formular) | 3 Std. | 2Std. |
| PHP-Webanwendung | Barcode Ausgabe mit Picqer | 2 Std. | 1,5 Std. |
| PHP-Webanwendung | Inventarsliste mit Barcodes anzeigen mit Filter + Suche | 1 Std. | 1 Std. |
| DOKU Teil 4 | Doku über die PHP-Webanwendung schreiben | 5 Std. | 4,5 Std. |
| Test & Finale Doku | Testfälle definieren und durchführen | 3 Std. | - |
| Test & Finale Doku | Projektdoku fertigstellen | 2,5 Std | - |
| Test & Finale Doku | Abnahme durch Ausbilder | 1 Std. | - |
| Puffer | Zeit zum Beheben von Fehlern | 1 Std | - |
| Gesamt |  | 40,00 | 28,25 Std. |